# Plataforma integral de gestión operativa, comercial y financiera — Welcome Buenos Aires

## Objetivo general

El objetivo del sistema es desarrollar una plataforma web integral que funcione como centro operativo, comercial, administrativo y financiero de Welcome Buenos Aires.

La plataforma deberá permitir centralizar toda la operación diaria de la empresa, incluyendo puntos de venta, fotógrafos, encargados, productos, stock, dispositivos, jornadas, ventas, medios de cobro, rendiciones, comisiones, objetivos comerciales, liquidaciones, gastos, cierres financieros, reportes y dashboards en tiempo real.

El sistema deberá estar diseñado con una lógica escalable, permitiendo incorporar nuevos puntos de venta, nuevos productos, nuevas ciudades, nuevos modelos de comisión, nuevos acuerdos comerciales y nuevas unidades de negocio sin necesidad de rediseñar la plataforma.

La finalidad no es únicamente registrar ventas, sino gestionar la operación en tiempo real, mejorar el control administrativo, potenciar la productividad comercial, motivar al equipo de ventas y obtener trazabilidad completa de cada acción realizada dentro del negocio.

## Concepto del sistema

La plataforma deberá funcionar como un sistema operativo interno de Welcome Buenos Aires.

Deberá permitir visualizar y administrar el flujo completo de la operación:

Jornada programada
→ Jornada iniciada
→ Stock y dispositivos asignados
→ Ventas registradas
→ Cobros informados
→ Objetivos actualizados
→ Comisión estimada
→ Rendición realizada
→ Validación del encargado
→ Aprobación administrativa
→ Liquidación
→ Cierre financiero
→ Reportes de gestión

Cada operación deberá quedar asociada a un usuario, punto de venta, jornada, fecha, hora, producto, medio de pago, moneda y estado correspondiente.

## Principios funcionales

El sistema deberá cumplir con los siguientes principios:

- Operación simple para fotógrafos desde dispositivos móviles.

- Control operativo en tiempo real para encargados.

- Gestión administrativa y financiera centralizada.

- Dashboards comerciales y financieros para dirección.

- Trazabilidad completa de ventas, stock, rendiciones, dispositivos y comisiones.

- Configuración flexible por punto de venta.

- Objetivos diarios, semanales y mensuales por fotógrafo y punto.

- Reportes comparativos y exportables.

- Historial de cambios y auditoría.

- Escalabilidad para nuevos puntos, productos, ciudades y modelos comerciales.

## Usuarios y roles

El sistema deberá contemplar distintos perfiles de usuario con permisos diferenciados.

### Super Admin / Dirección

Acceso completo a toda la información del sistema.

Podrá visualizar operación, ventas, rentabilidad, reportes, configuración general, usuarios, liquidaciones, cierres y trazabilidad completa.

### Administración

Acceso a ventas, rendiciones, medios de pago, gastos, comisiones, liquidaciones, conciliaciones, cierres y reportes financieros.

Podrá validar y aprobar cierres administrativos y financieros.

### Encargado General

Acceso a la operación diaria de todos los puntos asignados.

Podrá asignar jornadas, controlar ventas, validar rendiciones, controlar stock, monitorear alertas y realizar observaciones operativas.

### Encargado de Punto

Acceso limitado a los puntos de venta bajo su responsabilidad.

Podrá supervisar fotógrafos, stock, dispositivos, ventas y rendiciones de sus puntos asignados.

### Fotógrafo

Acceso operativo desde celular.

Podrá iniciar jornada, registrar ventas, consultar objetivo diario, consultar acumulado, visualizar comisión estimada, declarar condiciones climáticas, cerrar jornada y realizar rendición.

### Auditor / Consulta

Acceso de solo lectura a reportes específicos, sin permisos de edición.

### Aliado Comercial

Rol opcional a futuro.

Podrá visualizar únicamente información limitada del punto de venta asociado, como ventas, liquidaciones o reportes previamente autorizados.

## Puntos de venta

Cada punto de venta deberá funcionar como una unidad de configuración operativa, comercial y financiera.

Para cada punto de venta se deberá poder definir:

- Nombre del punto.

- Ciudad.

- Dirección o ubicación.

- Estado: activo, pausado, cerrado.

- Responsable operativo.

- Encargado asignado.

- Productos habilitados.

- Precios por producto.

- Monedas aceptadas.

- Medios de pago habilitados.

- Horarios operativos.

- Días de operación.

- Objetivos diarios.

- Objetivos mensuales.

- Stock mínimo.

- Dispositivos requeridos.

- Comisión de fotógrafo.

- Mínimo garantizado.

- Comisión o canon del aliado comercial.

- Costos asociados al punto.

- Reglas de liquidación.

- Observaciones operativas.

El sistema deberá permitir crear nuevos puntos de venta sin necesidad de desarrollo adicional.

## Aliados comerciales y acuerdos

El sistema deberá permitir registrar aliados comerciales vinculados a los puntos de venta.

Para cada aliado se deberá poder cargar:

- Nombre comercial.

- Razón social, si corresponde.

- Contacto.

- Punto o puntos asociados.

- Tipo de acuerdo.

- Porcentaje de participación.

- Canon fijo.

- Esquema mixto.

- Costo por capacidad máxima.

- Vigencia del acuerdo.

- Periodicidad de liquidación.

- Forma de liquidación.

- Documentación adjunta.

- Observaciones.

- Historial de cambios.

Los modelos de acuerdo deberán contemplar:

- Porcentaje fijo sobre ventas.

- Canon mensual fijo.

- Escalas por cantidad de productos vendidos.

- Costos por capacidad máxima.

- Esquemas mixtos.

- Acuerdos especiales configurables.

## Productos

El sistema deberá permitir administrar productos de forma centralizada, pero con configuración específica por punto de venta.

Cada producto deberá tener:

- Nombre.

- Tipo: digital, impreso, combo, premium, regalo u otro.

- Control de stock: sí/no.

- Costo.

- Precio base.

- Precio por punto de venta.

- Precio por moneda.

- Descuento por efectivo.

- Recargo por otros medios de pago.

- Comisión aplicable.

- Estado: activo/inactivo.

- Fecha de vigencia.

- Historial de precios.

- Historial de costos.

Al momento de registrar una venta, el sistema deberá guardar una foto histórica de las condiciones aplicadas:

- Precio aplicado.

- Costo aplicado.

- Descuento aplicado.

- Recargo aplicado.

- Cotización utilizada.

- Comisión aplicable.

- Punto de venta.

- Usuario vendedor.

- Jornada asociada.

De esta forma, los cambios futuros de precio, costo o comisión no deberán modificar ventas históricas.

## Monedas, cotizaciones y medios de pago

El sistema deberá permitir operar con múltiples monedas.

Deberá incluir:

- Administración de monedas.

- Cotización configurable.

- Historial de cotizaciones.

- Conversión automática.

- Reglas de redondeo por moneda.

- Precios diferenciados por moneda.

- Medios de pago habilitados por punto.

Medios de pago posibles:

- Efectivo.

- Tarjeta de crédito.

- Tarjeta de débito.

- Mercado Pago.

- Transferencia.

- QR.

- Cobro por tercero.

- Otro medio configurable.

El sistema deberá permitir diferenciar precio de lista, descuento por efectivo y recargo por medios de pago.

## Jornadas

El sistema deberá permitir programar, iniciar, controlar y cerrar jornadas.

Cada jornada deberá estar asociada a:

- Fecha.

- Fotógrafo.

- Punto de venta.

- Horario de inicio.

- Horario de fin.

- Encargado responsable.

- Objetivo diario.

- Stock asignado.

- Dispositivos asignados.

- Condición climática.

- Observaciones.

- Estado.

Estados posibles de jornada:

- Programada.

- Iniciada.

- En curso.

- Cerrada por fotógrafo.

- Observada.

- Validada por encargado.

- Aprobada por administración.

El fotógrafo no debería poder registrar ventas si no tiene una jornada activa, salvo autorización especial.

## Ventas

El sistema deberá permitir registrar ventas de forma rápida y simple desde dispositivos móviles.

Cada venta deberá estar asociada automáticamente a:

- Jornada.

- Fotógrafo.

- Punto de venta.

- Producto o productos vendidos.

- Fecha.

- Hora.

- Moneda.

- Medio de pago.

- Precio aplicado.

- Descuento.

- Recargo.

- Estado.

- Stock consumido, si corresponde.

- Comisión estimada.

- Observaciones.

La venta podrá incluir múltiples productos.

Estados posibles de venta:

- Registrada.

- Cobrada.

- Pendiente de cobro.

- Bonificada.

- Anulada.

- Observada.

Las anulaciones deberán requerir permiso especial y quedar auditadas con motivo, usuario, fecha y hora.

## Objetivos comerciales

El sistema deberá permitir configurar y medir objetivos comerciales.

Objetivos posibles:

- Por punto de venta.

- Por fotógrafo.

- Por día.

- Por semana.

- Por mes.

- Por producto.

- Por equipo completo.

Cada objetivo podrá tener niveles:

- Mínimo.

- Bueno.

- Excelente.

- Oro.

El fotógrafo deberá visualizar durante su jornada:

- Objetivo del día.

- Ventas actuales.

- Porcentaje de cumplimiento.

- Ventas faltantes para alcanzar el objetivo.

- Comisión estimada.

- Ranking del día o del mes.

La dirección y encargados deberán poder visualizar cumplimiento de objetivos en tiempo real.

## Motivación y ranking

El sistema deberá incluir herramientas de motivación comercial.

Deberá permitir visualizar:

- Ranking diario.

- Ranking semanal.

- Ranking mensual.

- Mejor fotógrafo por punto.

- Mejor punto de venta.

- Cumplimiento individual.

- Cumplimiento por equipo.

- Premios estimados.

- Distinciones o niveles de desempeño.

Ejemplos de mensajes automáticos:

- “Te faltan 3 ventas para cumplir el objetivo del día.”

- “Superaste tu promedio diario del mes.”

- “Estás a 5 ventas del primer puesto mensual.”

- “El punto está por debajo del objetivo esperado.”

## Embudo de conversión

El sistema deberá contemplar, aunque sea en una etapa posterior, la posibilidad de medir el embudo comercial.

Datos posibles:

- Personas abordadas.

- Personas fotografiadas.

- Ventas realizadas.

- Rechazos.

- Conversión.

- Observaciones del punto.

Esto permitirá medir no solo ventas finales, sino también capacidad de abordaje y cierre comercial.

## Stock

El stock deberá gestionarse mediante movimientos y no mediante simples ediciones manuales.

Movimientos posibles:

- Ingreso de stock.

- Asignación a responsable.

- Asignación a punto de venta.

- Asignación a jornada.

- Venta.

- Devolución.

- Transferencia.

- Faltante.

- Daño.

- Ajuste administrativo.

- Baja.

Cada movimiento deberá registrar:

- Fecha.

- Hora.

- Usuario.

- Producto.

- Cantidad.

- Origen.

- Destino.

- Motivo.

- Estado.

- Usuario validador, si corresponde.

El sistema deberá permitir conocer en todo momento:

- Stock total.

- Stock disponible.

- Stock asignado.

- Stock vendido.

- Stock devuelto.

- Stock faltante.

- Stock dañado.

- Stock por fotógrafo.

- Stock por punto.

- Stock mínimo por punto.

## Dispositivos y equipamiento

El sistema deberá permitir registrar y controlar dispositivos y equipamiento.

Elementos posibles:

- Cámara.

- Tablet.

- Celular.

- Impresora.

- Batería externa.

- Memoria.

- Uniforme.

- Credencial.

- Otro equipo.

Cada dispositivo deberá tener:

- Código.

- Tipo.

- Marca/modelo.

- Estado.

- Responsable actual.

- Punto asignado.

- Historial de asignaciones.

- Historial de transferencias.

- Historial de bajas.

- Observaciones.

Estados posibles:

- Disponible.

- Asignado.

- En uso.

- Devuelto.

- En reparación.

- Dado de baja.

## Rendiciones

El sistema deberá permitir realizar y validar rendiciones al cierre de cada jornada.

La rendición deberá incluir:

- Dinero esperado por ventas.

- Dinero declarado por el fotógrafo.

- Diferencia de caja.

- Medios de pago informados.

- Stock asignado.

- Stock vendido.

- Stock devuelto.

- Stock faltante.

- Equipamiento devuelto.

- Observaciones del fotógrafo.

- Observaciones del encargado.

- Estado de validación.

Estados posibles:

- Pendiente.

- Presentada.

- Con diferencia.

- Observada.

- Validada por encargado.

- Aprobada por administración.

- Cerrada.

El sistema deberá permitir cerrar la rendición y validarla posteriormente.

Toda diferencia deberá quedar registrada y trazada.

## Comisiones y liquidaciones

El sistema deberá calcular automáticamente comisiones y liquidaciones.

Deberá contemplar:

- Comisión por porcentaje sobre ventas.

- Comisión por producto.

- Escalas por cantidad vendida.

- Monto fijo por jornada.

- Mínimo garantizado.

- Esquemas mixtos.

- Premios por objetivo.

- Penalizaciones, si correspondiera.

- Comisiones de encargados.

- Liquidaciones por período.

El sistema deberá calcular:

- Comisión estimada durante el mes.

- Comisión final al cierre.

- Diferencias.

- Mínimos garantizados.

- Premios.

- Total a liquidar.

La liquidación final deberá poder ser revisada, observada y aprobada por administración.

## Gestión financiera

El sistema deberá permitir registrar ingresos, egresos, gastos y resultados.

Ingresos:

- Ventas por efectivo.

- Ventas por tarjeta.

- Ventas por Mercado Pago.

- Ventas por transferencia.

- Ventas cobradas por terceros.

- Otros ingresos.

Egresos:

- Comisiones de fotógrafos.

- Pagos de encargados.

- Comisiones de aliados.

- Canon de puntos.

- Costos de productos.

- Reposición de stock.

- Reparación de equipos.

- Gastos operativos.

- Gastos administrativos.

- Otros gastos.

Reportes financieros:

- Venta bruta.

- Descuentos.

- Recargos.

- Venta neta.

- Costos.

- Comisiones.

- Gastos.

- Resultado bruto.

- Resultado neto.

- Rentabilidad por punto.

- Rentabilidad por producto.

- Rentabilidad por fotógrafo.

- Rentabilidad por aliado.

## Cierres

El sistema deberá contemplar cierres diarios y mensuales.

### Cierre diario

Por fotógrafo, punto y jornada.

Debe incluir:

- Ventas.

- Cobros.

- Stock.

- Dispositivos.

- Diferencias.

- Observaciones.

- Validación.

### Cierre mensual

Debe consolidar:

- Ventas.

- Ingresos.

- Costos.

- Gastos.

- Comisiones.

- Liquidaciones.

- Diferencias.

- Resultado financiero.

- Reportes finales.

Estados del cierre mensual:

- Abierto.

- En revisión.

- Observado.

- Cerrado.

Una vez cerrado un período, las modificaciones deberán realizarse mediante ajustes auditados.

## Dashboards

El sistema deberá incluir dashboards en tiempo real.

### Dashboard de fotógrafo

- Jornada actual.

- Objetivo diario.

- Ventas realizadas.

- Cumplimiento.

- Comisión estimada.

- Ranking.

- Stock asignado.

- Botón de venta.

- Botón de rendición.

### Dashboard de encargado

- Puntos activos.

- Fotógrafos activos.

- Jornadas iniciadas.

- Ventas por punto.

- Ventas por fotógrafo.

- Cumplimiento de objetivos.

- Alertas operativas.

- Rendiciones pendientes.

- Stock crítico.

- Diferencias.

### Dashboard de administración

- Ingresos por medio de pago.

- Rendiciones pendientes.

- Diferencias.

- Gastos.

- Comisiones.

- Liquidaciones.

- Cierres.

- Conciliaciones.

### Dashboard de dirección

- Ventas del día.

- Facturación del día.

- Cumplimiento de objetivo diario.

- Ventas del mes.

- Resultado estimado.

- Ranking de fotógrafos.

- Ranking de puntos.

- Punto más rentable.

- Producto más vendido.

- Alertas críticas.

- Comparativo contra períodos anteriores.

## Alertas automáticas

El sistema deberá generar alertas por:

- Fotógrafo sin iniciar jornada.

- Jornada abierta sin ventas.

- Punto por debajo del objetivo.

- Punto sin ventas durante determinado tiempo.

- Stock crítico.

- Diferencia en rendición.

- Venta anulada.

- Producto sin precio.

- Producto sin costo.

- Dispositivo no devuelto.

- Rendición pendiente.

- Cierre pendiente.

- Medio de pago con diferencia.

- Stock faltante.

- Usuario con acción observada.

## Trazabilidad y auditoría

Todas las acciones relevantes deberán quedar registradas.

El sistema deberá guardar:

- Usuario.

- Fecha.

- Hora.

- Acción realizada.

- Entidad afectada.

- Valor anterior.

- Valor nuevo.

- Motivo.

- IP o dispositivo, si corresponde.

Esto aplica a:

- Ventas.

- Anulaciones.

- Cambios de precio.

- Cambios de comisión.

- Ajustes de stock.

- Rendiciones.

- Cierres.

- Liquidaciones.

- Cambios de usuario.

- Cambios de permisos.

## Exportaciones

El sistema deberá permitir exportar información a Excel o CSV.

Exportaciones mínimas:

- Ventas.

- Jornadas.

- Rendiciones.

- Stock.

- Comisiones.

- Liquidaciones.

- Gastos.

- Resultados.

- Reportes por punto.

- Reportes por fotógrafo.

- Cierres mensuales.

## Escalabilidad

El sistema deberá estar preparado para operar no solo en Buenos Aires, sino también en futuras ciudades o unidades de negocio.

Deberá permitir:

- Múltiples ciudades.

- Múltiples puntos.

- Múltiples monedas.

- Múltiples roles.

- Múltiples productos.

- Múltiples reglas de comisión.

- Múltiples acuerdos comerciales.

- Múltiples responsables.

- Múltiples modelos de liquidación.

Agregar una nueva ciudad o punto de venta debería ser una configuración del sistema, no un nuevo desarrollo.

## Seguridad

El sistema deberá incluir:

- Usuario y contraseña.

- Permisos por rol.

- Restricciones por punto asignado.

- Restricciones por tipo de acción.

- Historial de accesos.

- Recuperación de contraseña.

- Backups periódicos.

- Protección de datos.

- Bloqueo o baja de usuarios.

## Experiencia de uso

La experiencia deberá ser mobile first para fotógrafos y encargados.

El proceso de venta deberá poder realizarse en pocos pasos.

La pantalla del fotógrafo debe ser simple, rápida y operativa.

La pantalla administrativa puede tener mayor profundidad, filtros y reportes.

## Consideraciones técnicas y de entrega

Antes de iniciar el desarrollo, se deberá definir:

- Documento funcional final.

- Alcance exacto por etapa.

- Cronograma de entregas.

- Módulos incluidos en la beta.

- Módulos incluidos en la entrega final.

- Criterios de aceptación.

- Plan de pruebas.

- Hosting.

- Backups.

- Propiedad del código.

- Propiedad de la base de datos.

- Acceso a repositorio.

- Documentación técnica.

- Manual de usuario.

- Condiciones de soporte.

- Diferencia entre error, ajuste menor y nueva funcionalidad.

## Entregas sugeridas

### Etapa 1 — Base operativa

- Usuarios.

- Roles.

- Puntos de venta.

- Productos.

- Precios.

- Jornadas.

- Ventas.

- Stock básico.

- Rendiciones.

- Dashboard operativo inicial.

### Etapa 2 — Objetivos, comisiones y liquidaciones

- Objetivos por punto.

- Objetivos por fotógrafo.

- Ranking.

- Comisiones.

- Mínimos garantizados.

- Liquidaciones.

- Alertas operativas.

### Etapa 3 — Gestión financiera y cierres

- Gastos.

- Ingresos.

- Conciliaciones.

- Cierres diarios.

- Cierres mensuales.

- Resultado por punto.

- Resultado por producto.

- Resultado por fotógrafo.

### Etapa 4 — Escalabilidad comercial

- Embudo de conversión.

- Gamificación avanzada.

- Reportes comparativos.

- Aliados comerciales.

- Acceso limitado para aliados.

- Nuevas ciudades o unidades de negocio.

## Criterios de aceptación mínimos

La plataforma se considerará funcional cuando permita:

- Crear usuarios con roles diferenciados.

- Crear puntos de venta configurables.

- Crear productos con precios y costos.

- Asignar fotógrafos a jornadas.

- Registrar ventas desde celular.

- Asociar ventas automáticamente a fotógrafo, punto y jornada.

- Descontar stock cuando corresponda.

- Registrar cobros por moneda y medio de pago.

- Calcular objetivos en tiempo real.

- Calcular comisiones automáticamente.

- Realizar rendiciones.

- Detectar diferencias.

- Validar rendiciones.

- Generar liquidaciones.

- Registrar gastos.

- Consultar dashboards operativos y financieros.

- Exportar reportes.

- Tener trazabilidad completa de acciones.

- Cerrar períodos.

- Mantener históricos correctos aunque cambien precios, costos o comisiones.

## Objetivo final

El objetivo final es que Welcome Buenos Aires cuente con una plataforma propia que le permita operar con control, escalar puntos de venta, motivar al equipo, mejorar la productividad, reducir errores administrativos y tomar decisiones en tiempo real.

La plataforma deberá ser una herramienta clave para transformar la operación actual en una empresa de fotografía turística profesional, medible, rentable y escalable.